# Meeting Note - Fecha: 05/10/2023

**Temas Discutidos:**

1. **Verificación de Objetivos por Sprint:**
   * Revisamos y verificamos los objetivos propuestos para cada sprint.
   * Confirmamos que los objetivos propuestos son alcanzables y realistas.

Objetivos Planteados:

* SPRINT 1:
* **Objetivo:**Establecer la Fundación(creación de base de Api, base de datos, cimientos de proyecto) y Creación de Usuario .
* SPRINT 2
* **Objetivo:** Integrar Backend y Frontend – Primer Deploy y establecer las funcionalidades de Gestión.
* SPRINT 3
* **Objetivo:** Establecer funcionalidades avanzadas.
* SPRINT 4
* **Objetivo:** Mejoras y Pruebas Finales.

1. **Reorganización de User Stories:**
   * Movimos las User Stories asignadas a los sprints correspondientes.
   * Aseguramos que las User Stories estén alineadas con los objetivos de cada sprint.
2. **Definición de Páginas del Proyecto:**
   * Discutimos el diseño de las páginas principales del proyecto.
   * Confirmamos que el proyecto tendrá las páginas: Registro, Panel de Control y Página de Error (404).
   * Consideramos la posibilidad de integrar todas las funcionalidades en una única página o crear páginas separadas.
3. **Diseño de Interfaz de Usuario (UI):**
   * Se acordó utilizar Figma para crear los wireframes de las páginas principales.
   * Establecimos los elementos esenciales que deben incluirse en cada página (Inicio, Registro, Inicio de Sesión y Panel de Control).
4. **Responsabilidades del Equipo:**
   * Se asignaron responsabilidades específicas a los miembros del equipo:
     + Hernan Vilca: Trabajará en el diseño de la interfaz de usuario en Figma.
     + Agus Gonzales: Compartirá los wireframes que ya ha creado y creará el repositorio en GitHub.
     + Agus Gomez: Creará el modelo entidad-relación.
5. **Seguridad del Proyecto:**
   * Se acordó tratar el tema de seguridad en etapas posteriores para evitar retrasos en los siguientes pasos.
6. **Categorización de Datos:**
   * Se planteó la inclusión de un formulario para ingresar información manualmente en la categorización de datos.

## **ACTION ITEMS:**

* Realizar el envío de la encuesta para la próxima reunión.
* Comenzar la creación de los wireframes en Figma.
* Continuar con la definición y desglose de User Stories.
* Sincronización de las User Stories refinadas en los SPRINTS acordados.
* Creación del Repositorio de GitHub.
* Elaboración del Modelo de Entidad-Relación.
* Creación de Wireframes para visualizar las páginas principales.
* Refinamiento de las User Stories, desglosando en componentes.
* Reunión del equipo de frontend para definir la descomposición de las User Stories en componentes.
* Reunión del equipo de backend para definir las tecnologías a utilizar.