## MEETING NOTE 18/10/2023

Actualizaciones del Equipo:

Backend:

* Se completaron las tareas de seguridad y hosting.
* Se transferirán los datos necesarios al equipo de frontend para facilitar la integración en el día de hoy.
* No hubo bloqueos.

Frontend:

* Se realizaron correcciones en las pruebas y se llevaron a cabo modificaciones visuales, como los colores.
* Se efectuaron modificaciones en la pantalla de perfil, agregando botones y listas de categorías.
* Se iniciará la integración durante el transcurso del día.
* Se enfrenta un bloqueo relacionado con la utilización del token.

QA:

* Se completó la reportación de defectos en la pantalla de registro e inicio de sesión.
* Se continuó con el desarrollo de casos de pruebas para dichas pantallas, así como para la pantalla “Landing”.
* Continuará hoy con la ejecución de los casos de pruebas.
* Se solicita que una vez se haya realizado el despliegue, se proporcione al equipo de QA y al PM la URL correspondiente.
* Se requiere una notificación al equipo de QA cuando las integraciones estén listas para poder iniciar las pruebas.
* Se debe proporcionar al PM el progreso de los sprints de pantalla de esta semana para la presentación.

ACTION ITEMS:

1. Resolver las dudas relacionadas con el uso de endpoints y el proceso de levantamiento del proyecto en la misma carpeta para una mejor comprensión.
2. Solucionar el problema de bloqueo relacionado con la utilización del token (seguridad).
3. Coordinar con el equipo de QA y el PM para proporcionar la URL una vez obtenido.
4. Informar al equipo de QA una vez que las integraciones estén completas para dar inicio a las pruebas correspondientes.
5. Proporcionar al PM el progreso de los sprints de pantalla de esta semana para su preparación en la presentación.