# MEETING NOTE 01/11/2023

**Actualizaciones de Equipo:**

**Backend**:

El equipo logró implementar con éxito las nuevas medidas de seguridad en el proceso de login y adaptó nuevas formas para manejar los ingresos y egresos. Ahora se enfocará en la finalización de la User Story pendiente, marcando así la finalización de las User Stories planteadas en el proyecto.

**Frontend**:

Se trabajó en la integración del backend para el filtrado de categorías y se agregaron validaciones para limitar los montos de ingresos y gastos, asegurando que no se excedan los límites establecidos.

Se sigue trabajando en la implementación del diseño responsive y en la mejora de los detalles. Se confirmó que la página de inicio ya es responsive y se pidió al equipo que verifique su funcionamiento.

**QA:**

Se observaron tarjetas con elementos que ya se han abordado en el equipo para limpiar y permitir nuevas mejoras.

Se prepara para realizar pruebas s del proceso de inicio de sesión una vez que esté completamente integrado.

**Acciones a tomar:**

Finalizar la User Story pendiente para concluir con las User Stories del proyecto actual.

Continuar con las pruebas del inicio de sesión una vez que esté completamente integrado y asegurar que la funcionalidad sea óptima.

Verificar y confirmar la funcionalidad del diseño responsive y solucionar cualquier problema identificado en la página de inicio.

Limpiar las tarjetas con elementos ya abordados para facilitar nuevas mejoras y garantizar un flujo de trabajo eficiente.