# MEETING NOTE 10/10/2023

Sprint 1 🚀

**Backend**:

Se generó el proyecto y se creó una carpeta dentro de Git. Cada miembro del equipo creó su propia rama.

Se discutió la base del proyecto y se dividió en lo que cada miembro trabajará. Se asignaron las siguientes tareas:

Usuario: Agus

Egresos: Meli

Ingresos: Chris

Se configuró Git para comenzar a subir todo al repositorio.

En qué trabajarán el día de hoy:

Se planteará la creación de una rama develop para realizar pruebas de merge antes de hacer el merge en la rama main.

Continuarán desarrollando los servicios, entidades y otras tablas.

Se enfocarán en la lógica de las funcionalidades.

Bloqueos: No hay bloqueos reportados.

**Frontend:**

Hernan trabajó en la tarea asignada y completó el menú y la barra de navegación. Creó estructuras de carpetas para la navegación en la página, pero los componentes están actualmente vacíos.

El navbar será responsive y se agregaron iconos siguiendo el diseño de Figma.

Hoy finalizará los detalles de la tarea asignada y comenzará con una nueva tarea.

Leo trabajó en la landing del proyecto.

Bloqueos: Se encontró un bloqueo en los componentes del navbar que deberá resolverse. Esto incluye determinar la ubicación de los componentes.

En qué trabajarán el día de hoy:

Continuarán trabajando en la resolución de bloqueos relacionados con el navbar.

Leo completará el registro para finalizar su tarea.

**QA:**

Realizó la organización de cómo llevará a cabo el primer sprint y se creó un manual para la organización. Creó una EPIC con User Stories.

Durante el día de hoy y la semana en desarrollo, se llevará a cabo el Testing estático y se analizarán los requerimientos, especialmente en las User Stories. Se prestará atención a la claridad de los requerimientos y se agregarán detalles si es necesario.

El equipo de backend y frontend estarán disponibles para consultas para el equipo de QA.

Bloqueos: No se reportan bloqueos.