# MEETING NOTE 23/20/2023

Retrospectiva:

* Se destacó que la definición del proceso fue efectiva.
* Se reconoció un retraso en una User Story debido a la falta de progreso en el backend, pero se aseguró que esté habilitado para continuar en el siguiente sprint.
* Se observó un gran desempeño en la comunicación y en la resolución de dudas planteadas.
* Se identificó la necesidad de administrar los tiempos de manera más efectiva para evitar la acumulación de tareas de última hora.

Acciones a tomar:

* Administrar mejor los tiempos y distribuir las tareas de manera equitativa para evitar acumulaciones de trabajo de último momento.
* Priorizar la pronta resolución de bloqueos, incluso aquellos que parecen menores, para evitar demoras en el progreso del proyecto.
* Establecer sesiones regulares de revisión de bloqueos para abordar los problemas de manera proactiva y garantizar que no se conviertan en obstáculos importantes más adelante en el proyecto.

**Actualizaciones del Equipo**:

Frontend:

* Se realizó un análisis de las actividades pendientes relacionadas con la interfaz de gastos y de ingresos y se planificó la validación de ingresos y gastos.
* Se trabajarán en las tarjetas pendientes, pero se enfrentan a un bloqueo relacionado con el inicio de sesión que depende del progreso del backend.
* El retraso en el logueo se resolverá durante esta semana en el Sprint 3.

Backend:

* Se completaron las tarjetas de actividades y se coordinaron las US para el Sprint 3, incluyendo la reorganización de las categorías de ingresos y gastos para un mejor orden.
* No se registraron bloqueos durante el período actual.

QA:

* Se realizaron pruebas de integración en lo que estaba disponible y se diseñaron casos de prueba para las páginas funcionales, en espera de que estén completamente implementadas para realizar pruebas exhaustivas.
* Se continuarán creando casos de prueba para el Sprint 3, centrándose en la funcionalidad de ingresos y egresos.
* El equipo se encontró con el bloqueo de la falta de integraciones completas, lo que limitó el progreso del testing.

ACTION ITEMS:

1. Priorizar la finalización del proceso de inicio de sesión en el frontend y asegurar su coordinación con el backend.
2. Avanzar con la creación de casos de prueba y prepararse para realizar pruebas exhaustivas una vez que las páginas estén completamente funcionales.
3. Iniciar el desarrollo de las funciones avanzadas acordadas, dando prioridad a la implementación de la barra "In Progress" para promover el uso consciente de los recursos.\*\*

\*\*Establecer las US para implementar las funciones avanzadas de la app en el desarrollo del Sprint 3

Se propuso la creación de una barra "In Progress" para el valor frontera, con el objetivo de fomentar el uso consciente de los recursos. (Tomarlo como prioridad)

Implementar un componente de calendario y un tipo de alerta para facturas a vencer por ej. (A discutir)