# MEETING NOTE 25/10/2023

Actualizaciones del Equipo:

**Backend**:

* Se dividieron las tareas correspondientes para el Sprint 3, con un enfoque en la integración de las medidas de seguridad con el frontend.
* Se confirmó que la seguridad del inicio de sesión ha sido implementada de manera segura y completa en el backend, y se espera una integración exitosa con el frontend una vez finalizada.
* La parte de ahorro ha sido completada y está lista para la integración.
* Se determinó que el estándar para correos electrónicos admitirá símbolos, y se asignó a Meli la tarea de informar al grupo.

Frontend:

* Se progresó en la funcionalidad del usuario en ahorros, se implementaron validaciones importantes y se solucionó un bloqueo temporal relacionado con la actualización de la página que generaba valores nulos.
* El equipo iniciará el uso de rutas hoy y discutirá con el backend la transferencia de los datos del usuario actualizados al backend al actualizar la información.

QA:

* Se revisaron las nuevas User Stories del Sprint 3 y se crearon los casos de prueba correspondientes.

# ACTION ITEMS

1. Continuar con la integración del backend y el frontend para asegurar un inicio de sesión seguro y sin problemas.
2. Realizar pruebas exhaustivas de las validaciones implementadas para garantizar su funcionalidad y rendimiento adecuados.
3. Establecer una comunicación estrecha entre el equipo de frontend y backend para abordar cualquier problema de integración y discutir la transferencia de datos actualizados.
4. Prepararse para implementar medidas de seguridad mejoradas y preguntas de seguridad adicionales en el proceso de registro para el próximo sprint.