MEETING NOTE 31/10

**Actualizaciones del Equipo:**

**Backend**:

* El equipo continúa trabajando en la mejora de la seguridad en el proceso de login. Se implementará una nueva técnica alternativa para abordar esta preocupación y garantizar un acceso seguro y confiable.

**Frontend:**

* Se discutió la disposición de los filtros en la sección de historial y hoy se conectará la ruta con el backend para garantizar una funcionalidad sin problemas. Además, el equipo se centrará en adaptar la página para que sea responsive y se vea correctamente en diferentes dispositivos.
* Se realizaron avances significativos en la sección de ahorros con la inclusión del contexto, y se agregó una confirmación emergente al reiniciar el ahorro para mejorar la experiencia del usuario y evitar errores accidentales.

**QA:**

* Debido a los cambios pendientes por parte del equipo, el progreso en QA se ha visto limitado. El equipo ha registrado todos los cambios y avances realizados hasta el momento para incluirlos en el README del repositorio y mantener una documentación clara y precisa.

**Acciones a tomar:**

1. Implementar la técnica alternativa en el backend para mejorar la seguridad en el proceso de login.
2. Conectar la ruta con el backend y garantizar que la disposición de los filtros en la sección de historial funcione de manera efectiva y eficiente.
3. Asegurar la adaptación de la página para que sea responsive y se visualice correctamente en una variedad de dispositivos.
4. Continuar actualizando y registrando todos los cambios y avances en el README del repositorio para mantener una documentación detallada y accesible.